Załącznik nr 10 do SWZ

Nr sprawy: ZP/5/PN/2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA   NR    ………………………………………….

Zawarta w dniu  …………………………………. pomiędzy:

Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, 16 - 400 Suwałki, ul. Szpitalna 62, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056947, NIP 844-12-47-165, REGON 790244055,

reprezentowanym przez:

Bożenę Łapińską - Dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

……………………………………. ……………………………

reprezentowanym przez:

- ……………………………

- ……………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej: ustawa Pzp.

- Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej (zwanej dalej „Dokumentacją”) na rozbudowę Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, zgodnie z założeniami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz koncepcji projektowej złożonej wraz z ofertą przez wykonawcę, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

- W ramach zamówienia podstawowego wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następujących zadań:

- przygotowanie koncepcji projektowej, przygotowanej na podstawie koncepcji wstępnej złożonej przez wykonawcę wraz z ofertą;

- wykonania projektu architektoniczno-budowlanego (tzw. budowlanego) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wycenę wskaźnikową kosztów;

- przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami w tym uzyskanie niezbędnych prawomocnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjne dotyczące dokumentacji Projektowej umożliwiających złożenie przez Zamawiającego kompletnego Wniosku o pozwolenie na budowę do miejscowego organu administracji;

- wsparcie dla Zamawiającego w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę przez miejscowy organ administracyjny poprzez udzielanie wyjaśnień, dokonywanych korekt i uzupełnień zgłaszanych przez miejscowy organ administracyjny.

- Zamawiającemu w ramach przedmiotu umowy przysługuje prawo do skorzystanie z opcji, której szczegóły zostały opisane w § 9 niniejszej Umowy.

- W ramach Przedmiotu Umowy wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dokumentacji i przeniesienia prawa własności nośników, na których Dokumentację utrwalono w zakresie i na zasadach określonych w § 8 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej Umowy zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Termin wykonania zamówienia podstawowego

  - Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następujących terminach:

- Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy może zgłosić uwagi do koncepcji projektowej złożonej wraz z ofertą i przesłania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamawiającego wskazany w § 18 ust. 1 pkt 1) Umowy,

- Wykonawca w terminie do 20 dni roboczych, licząc od dnia określonym w pkt 1).1, obowiązany jest do wykonania uszczegółowienia koncepcji projektowych na podstawie uwag Zamawiającego wg. ust. 1 pkt 1 i przesłania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamawiającego wskazany w § 18 ust. 1 pkt 1) Umowy,

- Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania od wykonawcy uszczegółowionej koncepcji projektowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest zobowiązany przekazać wykonawcy swoje uwagi albo zaakceptować koncepcje projektowe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wykonawcy wskazany w § 18 ust. 1 pkt 2) Umowy, przy czym w przypadku uwag zamawiającego do otrzymanych koncepcji projektowych wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu do akceptacji ich nowych wersji uwzględniających te uwagi – w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania uwag zamawiającego,

- Wykonawca w terminie do … nie więcej niż 6 miesiące, licząc od dnia uzyskania akceptacji zamawiającego, o której mowa w pkt 3) powyżej, jest zobowiązany sporządzić Dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2) Umowy i przedstawić ją do ostatecznej akceptacji zamawiającego. Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu budowlanego oraz wycenę wskaźnikową kosztów zobowiązany jest do przekazania wykonawcy swoich uwag albo jej zaakceptowania, przy czym w przypadku uwag zamawiającego do otrzymanej Dokumentacji wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu do akceptacji jej nowej wersji uwzględniającej te uwagi – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania uwag zamawiającego. Uzgodnienia winny być dokonywane w formie i w sposób opisany w pkt 1) - 2) powyżej,

- Wykonawca w terminie … nie więcej niż 3 miesiące, licząc od dnia uzyskania akceptacji zamawiającego, o której mowa w pkt 4) powyżej, na podstawie pełnomocnictw wystawionych przez zamawiającego, uzyska dla sporządzonej Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, niezbędne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia administracyjne, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy i prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamawiającego wskazany w § 18 ust. 1 pkt 1) Umowy, umożliwiających złożenie przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów do Wniosku o pozwolenie na budowę przez miejscowy organ administracyjny.

- Uwzględniając postanowienia zawarte w pkt 1) - 5), projekt budowlany, niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne umożliwiające złożenie kompletnego Wniosku o pozwolenie na budowę przez miejscowy organ administracyjny winna zostać dostarczona zamawiającemu w terminie do … miesięcy nie więcej niż 12 miesiące od dnia zawarcia Umowy.

- Wykonawca aktywnie uczestniczyć będzie w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę przez miejscowy organ administracyjny poprzez udzielanie wyjaśnień, dokonywanie korekt i uzupełnień zgłaszanych przez miejscowy organ administracyjny.

  - Wykonanie i odebranie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, po zrealizowaniu wszelkich wymagań i procedur właściwych dla danego zadania, określonych w Umowie, w terminach, o których mowa w ust. 1 i zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 3 - 4.

- Zasady realizacji i odbioru Przedmiotu Umowy

- Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa w szczególności

  - Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

  - Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285  z późn. zm. )

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t. j. Dz. U.  z 2022r.  poz. 402).

- Na potrzeby wykonania Dokumentacji, zamawiający umożliwi wykonawcy wejście na teren Szpitala z zastrzeżeniem, że wykonywanie inwentaryzacji z natury dla celów projektowych może odbywać się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Wykonawca zgłosi potrzebę dostępu do obiektu Szpitala w celu wykonania Dokumentacji w postaci e-mail na adres zamawiającego wskazany w § 18 ust. 1 pkt 1) Umowy. Zamawiający może odmówić wykonawcy dostępu do obiektu Szpitala w terminie wskazanym przez wykonawcę z przyczyn organizacyjnych zależnych od zamawiającego. W takiej sytuacji w terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia powyższej potrzeby wykonawcy, zamawiający wyznaczy wykonawcy inny termin dostępu do obiektu Szpitala.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację zgodnie z założeniami projektowymi oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w Umowie, z uwzględnieniem bieżących uzgodnień z zamawiającym, o których mowa w § 4 ust. 7 pkt 1) Umowy. Dokumentacja musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca dostarczy wykonaną i zaopatrzoną w niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne Dokumentację, do siedziby zamawiającego w stanie kompletnym, przygotowaną w następujący sposób dla obu części zamówienia:

  - w wersji papierowej, oprawionej w okładkę formatu A-4 w liczbie:

- po 3 egzemplarze projektu budowlanego oraz branżowych projektów technicznych,

- po 1 egzemplarzu przedmiaru robót,

- po 1 egzemplarzu kosztorysu inwestorskiego,

- po 1 egzemplarzu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- po 2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) dla każdej z branż (tj. konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej, zagospodarowanie terenu);

  - w postaci elektronicznej, na nośnikach CD (w trwałych opakowaniach) w liczbie po 2 egzemplarze, przy czym:

- projekt budowlany i techniczny w formacie wektorowym  (np. DWG/DXF) oraz  w formacie „pdf”,

- cześć opisowa do projektu budowlanego i technicznego w formacie edytowalnym (np. doc/docx) oraz „pdf”,

- przedmiary robót w formacie „ath” i „pdf”,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) zapisane w formatach edytowalnym (np., doc/docx), „pdf”,

z zastrzeżeniem, że Dokumentacja w zakresie zamówienia opcjonalnego, o którym mowa w § 9  Umowy, zostanie dostarczona w przypadku skorzystania z prawa opcji przez zamawiającego.

- Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z zamawiającym przy wykonywaniu Umowy, w celu należytej realizacji Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje oraz wiedzę i doświadczenie potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu Umowy ze szczególną starannością właściwą podmiotom profesjonalnym, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, w szczególności w zakresie jakości, kompletności i terminowości wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca, za zgodą zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, może dokonać zmiany osób skierowanych do wykonania Dokumentacji, projektantów, o których mowa w § 18 ust. 2 Umowy, na osoby o kwalifikacjach zawodowych nie niższych, niż wymagane przez zamawiającego w treści warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Umowy, posiadającymi stosowne uprawnienia). Wykonawca, przekazując zamawiającemu propozycję takiej zmiany, zobowiązany jest dołączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy), kopie dokumentów potwierdzających numer, specjalność i zakres uprawnień projektowych proponowanej osoby, wraz z kopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji zamawiającego wniosek o zmianę osób wymienionych w § 18 ust. 2 Umowy, sporządzony w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, wraz z uzasadnieniem.

- Za działania i zaniechania osób pracujących na rzecz wykonawcy przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności jego pracowników i pracowników podwykonawców, wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - uzgadniania z zamawiającym, w trakcie projektowania, rozwiązań projektowych, technicznych, doboru materiałów oraz uczestniczenia, w odbywających się, spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez zamawiającego w miarę potrzeb;

  - złożenia wraz z Dokumentacją pisemnego oświadczenia, że Dokumentacja wykonana jest zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, a kosztorys jest zgodny z projektem, oraz że Dokumentacja jest w stanie kompletnym i zdatnym do realizacji celu oznaczonego w Umowie, a także, że posiada niezbędne uzgodnienia, zgodnie z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa;

  - usuwania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, wad Dokumentacji, w szczególności tych, które ujawnią się po jej odebraniu przez zamawiającego i w trakcie realizacji robót budowlanych, w terminie określonym w § 6 ust. 6 Umowy;

  - niezwłocznego uzupełniania i poprawiania Dokumentacji, zgodnie ze wskazaniami właściwych organów na etapie postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę;

  - niezwłocznego opracowania, na żądanie zamawiającego, projektów odpowiedzi na pytania dotyczące Dokumentacji zadane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowanych na jej podstawie.

  - Pełnienie nadzór autorskiego w trakcie realizacji inwestycji dla Etapu 1 obejmującego stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, zgłaszanie rozbieżności z dokumentacją projektową, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie oraz ich wprowadzenie, udział w komisjach, naradach technicznych, kontrolach oraz odbiorach. Powyższe czynności wykonawca będzie zobowiązany realizować w terminach uzgodnionych przez strony lub wskazanych przez zamawiającego.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za szkody wynikłe z zaniechania lub niestarannego działania, niedbalstwa, nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywania Przedmiotu Umowy.

- Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - współdziałania z wykonawcą w celu prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, w zakresie w jakim wynika to z jej postanowień,

  - zapewnienia wykonawcy dostępu do obiektu Szpitala w zakresie i na czas niezbędny do przeprowadzenia inwentaryzacji w celach projektowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Umowy,

  - udostępnienia wykonawcy, będącej w posiadaniu zamawiającego, dokumentacji technicznej obiektu Szpitala,

  - dokonywania z wykonawcą bieżących uzgodnień i podejmowania decyzji w zakresie rozwiązań projektowych wymagających akceptacji zamawiającego, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 1 pkt 1) - 3),

  - udzielenia wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed odpowiednimi organami w zakresie niezbędnym dla uzyskania wszelkich pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Umowy,

  - udostępnienia wykonawcy obowiązujących u Zamawiającego przepisów dotyczących kontroli ruchu osobowego i materiałowego, a także przepisów ppoż. i bhp,

  - zapłacenia wykonawcy należnego wynagrodzenia za zrealizowany i odebrany bez zastrzeżeń Przedmiot Umowy.

- Zamawiający stworzy Wykonawcy warunki, zgodne z ogólnie przyjętą praktyką i normami, niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy. Warunki te nie mogą naruszać wewnętrznych przepisów zamawiającego, a w przypadku, gdy przepisy te spowodują utrudnienie bądź uniemożliwią wykonywanie Umowy, Strony dokonają stosownych ustaleń mających na celu przywrócenie możliwości wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3 Umowy.

- Gwarancja

- Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wady fizyczne i prawne Dokumentacji zmniejszające jej wartość lub użyteczność, ze względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

- Na wykonaną Dokumentację wykonawca udziela zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.

- Strony postanawiają o wydłużeniu okresu rękojmi za wady Dokumentacji do 60 miesięcy, ustalając, że uprawnienia zamawiającego z tytułu rękojmi za wady rozpoczynają się od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy i wygasają w stosunku do wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tej Dokumentacji.

- Dla uniknięcia wątpliwości, zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania 
z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie obowiązywania gwarancji.

- O stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi wadach Dokumentacji, zamawiający zobowiązany jest powiadomić wykonawcę w terminie 30 dni od daty ich stwierdzenia na adres e-mail: ……….…, a wykonawca jest obowiązany do przyjmowania tych zgłoszeń przez cały okres gwarancji i rękojmi za wady.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych przez zamawiającego w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad Dokumentacji w terminie 10 dni licząc od dnia zgłoszenia, pod rygorem naliczania kar umownych określonych w § 11 ust. 1 pkt 10) Umowy. Usunięcia wad Dokumentacji wykonawca dokona poprzez naniesienie uzupełnień i poprawek na wszystkich egzemplarzach (nośnikach) dostarczonych zamawiającemu. Wydanie wykonawcy Dokumentacji w celu wykonania powyższych czynności oraz jej odbiór przez zamawiającego, zostaną udokumentowane, dwustronnie podpisanym protokołem.

- W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wady Dokumentacji, termin obowiązywania gwarancji i rękojmi przedłużony zostaje o czas od momentu stwierdzenia wady i zawiadomienia wykonawcy do momentu usunięcia wady i podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 6.

- Koszty związane z usunięciem wad Dokumentacji w całości obciążają wykonawcę, nawet jeśli konieczne jest jej opracowanie po raz kolejny.

- Wykonawca odpowiada za wady Dokumentacji również po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości, jeżeli zamawiający zawiadomił wykonawcę o wadzie (wadach) Dokumentacji lub jej części przed upływem okresu obowiązywania gwarancji jakości.

- Wynagrodzenie i warunki jego płatności

- Za prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 2 Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych brutto (słownie złotych: ......................................................................................... 00/100 ). Kwota zawiera obowiązujący VAT.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 7 ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP wykonawcy: ........................................ .

- Rozliczenie między Stronami za wykonane Przedmiotu Umowy będzie następować na podstawie faktur częściowych wystawionych przez wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach:

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznej koncepcji projektowej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ………………….… złotych brutto (słownie: …………………………) zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi 30% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ………………….… złotych brutto (słownie: …………………………) zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi 50% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze wyceny wskaźnikowej kosztów inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ………………….… złotych brutto (słownie: …………………………) zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi 5% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ………………….… złotych brutto (słownie: …………………………) zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi 5% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy;

- po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 Umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ………………….… złotych brutto (słownie: …………………………) zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi 10%  kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

- Płatności, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy, będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie danego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy, jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, potwierdzający pozytywny odbiór zadania, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

- Płatności, o których mowa w § 7 ust. 6 umowy, będą dokonywane przelewem w terminie do ….. dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego ………………………. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.

- Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi:

nabywca: ………………………………

odbiorca i płatnik: ………………..

- Wykonawca korzystający z podwykonawstwa przy realizacji Umowy, zobowiązany jest do zapłaty podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonania zleconych podwykonawcy usług, w terminie nie dłuższym niż 14  dni od dnia zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, wypłaconego zgodnie z postanowieniem ust. 8 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 3 dni liczone od dnia upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, potwierdzenia dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:

- kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 Umowy,

- wszelkich płatności wskazanych w Umowie, których zamawiający może dokonać z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10 Umowy.

- Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

- Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, z dniem podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, wykonawca przeniesie na zamawiającego majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji, na czas nieoznaczony i bez ograniczenia terytorialnego, a także prawo własności wszystkich nośników, na których utrwalono Dokumentację, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacyjnych bez ograniczeń, a w szczególności:

- wykonawstwa, remontu, dobudowy, przebudowy, modernizacji, wprowadzeń zmian w oparciu o Dokumentację,

- używania Dokumentacji i przekazywania jej stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

- powielania opracowania dowolną techniką, wprowadzania do komputera,

- upublicznienia i rozpowszechniania bez ograniczeń,

- wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy, na których utrwalono Dokumentacje,

- dokonywania zmian w Dokumentacji,

- prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do Dokumentacji.

- Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji na poszczególnych polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec zamawiającego oraz podmiotów, którym zamawiający udzieli licencji lub w inny sposób udostępni lub umożliwi korzystanie z Dokumentacji, przysługujących mu osobistych praw autorskich do Dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, iż Dokumentacja stanowić będzie oryginalny utwór, powstały w wyniku wykonywania przez wykonawcę Umowy, którego ustalenie i późniejsze wykorzystywanie przez zamawiającego nie będzie naruszało autorskich praw majątkowych osób trzecich, ani nie będzie obarczone żadną inną wadą prawną. W szczególności Dokumentacja, ani żadna z jej części składowych, nie może stanowić opracowania cudzego projektu architektonicznego (dokumentacji projektowej), ani żadnego innego utworu, będącego przedmiotem prawa autorskiego, bez względu na to, komu przysługują do niego autorskie prawa majątkowe.

- Wykonawca oświadcza, że każdorazowo w chwili przedstawienia zamawiającemu Dokumentacji do odbioru, Dokumentacja będzie wolna od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.

- Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w powstaniu Dokumentacji występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo i w odniesieniu do każdego przedmiotu praw, o których mowa powyżej wskazać zamawiającemu osobę autora lub współautorów.

- Zamawiający nie poniesie żadnej odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych przedmiotem Umowy, jak i w przypadku późniejszego korzystania przez zamawiającego z Dokumentacji lub przedmiotów praw pokrewnych, o ile zamawiający korzystać będzie z Dokumentacji lub przedmiotów praw pokrewnych w zakresie w jakim nabył prawa od wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu za wszelkie poniesione przez zamawiającego koszty, w tym koszty postępowań sądowych, jak również przejmie wszelkie roszczenia osób trzecich kierowane przeciwko zamawiającemu, w związku z naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności patentów, praw autorskich, zarejestrowanych wzorów i innych praw własności intelektualnej, wynikłe z tego, że wykonawca nie był uprawniony do przeniesienia praw, o których mowa powyżej, lub przy realizacji Umowy naruszył jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz na własny koszt zapewni zamawiającemu prawo do dalszego korzystania z Dokumentacji i innych praw własności intelektualnej, albo wymieni lub zmodyfikuje Dokumentację lub inne prawa własności intelektualnej lub ich części w celu uniknięcia naruszenia takich praw.

- W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko zamawiającemu proces o naruszenie praw autorskich, pokrewnych lub dóbr osobistych do Dokumentacji lub innych praw własności intelektualnej, do których prawa wykonawca przeniósł na zamawiającego lub udzielił licencji, wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić zasądzone odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo pokryć wszystkie koszty polubownego załatwienia sprawy.

- Wszelkie dokumenty i opracowania powstałe w wyniku realizacji Umowy, które nie stanowią utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią własność zamawiającego, od momentu, w którym zostały mu wydane, bez obowiązku zapłaty przez zamawiającego odrębnego wynagrodzenia.

- Prawa autorskie obejmują wewnętrzne potrzeby Zamawiającego lub ewentualnego następcę prawnego Zamawiającego.

- Prawo opcji

      - Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z opcji, a wykonawca wyraża na powyższe zgodę.

      - Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony wykonawcy w stosunku do zamawiającego.

      - Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będzie pozyskanie finansowania.

      - Zamawiający poinformuje wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji odrębnym oświadczeniem złożonym nie później niż 30 dni od otrzymania pozytywnej informacji, o której mowa w ust. 3 powyżej.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie w zakresie wykonania następujących usług:

- uszczegółowienia projektu budowlanego poprzez wykonanie projektów technicznych dla poszczególnych branż: architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz drogowym,

- projekt wnętrz z wyposażeniem ruchomym,

- wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, szacunkowy koszt wyposażenia ruchomego, koszt scenariusza pożarowego,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz planu BIOZ,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SWTiOR) dla każdej z branż (tj. konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej, zagospodarowanie terenu),

- pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 6 Umowy. Pełnienie nadzoru autorskiego będzie realizowane według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde wezwanie Zamawiającego (dokonane telefonicznie lub drogą mailową, na 3 dni przed oczekiwanym pobytem) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia i oddania do użytkowania.

      - Decyzję o skorzystaniu z prawa opcji oraz o jego zakresie podejmować będzie przedstawicieli zamawiającego, Dyrektor SPSPZOZ w Suwałkach lub osoba przez niego upoważniona, przekazując oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji drogą elektroniczną na adres e-mailowy: ………………………….………… należący do wykonawcy. Zmiana przedstawiciela zamawiającego nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie powiadomienia wykonawcy przez zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności.

      - W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania zamówienia objętego prawem opcji w wysokości ……………………………….. złotych brutto (słownie złotych: ………………….. 00/100), przy czym:

  - wynagrodzenie za usługi w zakresie określonym w ust. 5 pkt 1 – 5 niniejszego paragrafu w wysokości........................................ złotych brutto (słownie złotych: ..................................................................... 00/100)

  - wynagrodzenie za usługi w zakresie określonym w ust. 5 pkt 6 niniejszego paragrafu  w wysokości........................................ złotych brutto (słownie złotych: ..................................................................... 00/100)

Powyższe kwoty zawierają obowiązujący podatek VAT.

      - Rozliczenie między Stronami za wykonane zamówienia objętego prawem opcji będzie następować na podstawie faktur częściowych wystawionych przez wykonawcę, na podstawie protokołów odbioru, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.

      - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach:

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze projektów technicznego branży architektoniczno-konstrukcyjnej, zagospodarowaniem terenu, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 Umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ………………….… złotych brutto (słownie: …………………………) zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi 40% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 7 pkt 1 Umowy;

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze projektów technicznych dla poszczególnych branż (elektrycznej, sanitarnej, drogowej wraz) oraz projekt wnętrz, o których mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 ÷ 3 Umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ………………….… złotych brutto (słownie: …………………………) zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi 50% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 7 pkt 1 Umowy;

- po wykonaniu i pozytywnym odbiorze pozostałych zadań, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 4 i pkt 5 Umowy, wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia w kwocie ………………….… złotych brutto (słownie: …………………………) zawierające podatek od towarów i usług (VAT) – co stanowi 10% kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 7 pkt 1 Umowy;

- za nadzór autorski, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 6 Umowy – po rozpoczęciu realizacji robót budowlanych, wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenia w wysokości 1/24 wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 7 pkt 2 Umowy, tj. ………………….… złotych brutto (słownie: …………………………) zawierający podatek od towarów i usług (VAT).

      - Płatności, o których mowa w ust. 9 powyżej, będą dokonywane na zasadach określonych w § 7 Umowy.

      - W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji termin realizacji opcji wynosi:

- wykonanie dokumentacje, o której mowa w ust. 5 pkt 1 – 5 niniejszego paragrafu - do 12 miesięcy od otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,

- pełnienie nadzoru autorskiego - w trakcie realizacji robót budowlanych nie później niż 3 lata od uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

- Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, przekaże zamawiającemu harmonogram prac projektowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamawiającego wskazany w § 18 ust. 1 pkt 1) Umowy. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania od wykonawcy harmonogramu prac projektowych jest zobowiązany przekazać wykonawcy swoje uwagi albo zaakceptować harmonogram prac projektowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wykonawcy wskazany w § 18 ust. 1 pkt 2) Umowy, przy czym w przypadku uwag zamawiającego do otrzymanego harmonogramu prac projektowych wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu do akceptacji ich nowych wersji uwzględniających te uwagi – w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania uwag zamawiającego.

- Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga podpisania aneksu, a jedynie złożenia Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia w tym zakresie.

- Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7, 9, 11 i 12 niniejszego paragrafu, odnoszą się odpowiednio do zamówienia objętego prawem opcji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. kwotę …………………….… zł (słownie:……………………………………………), przed zawarciem umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający wyraża nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy Pzp.

- Zamawiający dokona zwrotu/zwolnienia zabezpieczenia w następujący sposób:

  - 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru ostatniego zadania;

  - 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku: ………….. numer rachunku: ……………………………. tytuł przelewu: ………………………………………………………….

- Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Kary umowne

            - Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania ich zapłaty przez wykonawcę w następujących przypadkach i w następujących kwotach:

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 1) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 1) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 2) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 2) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 2) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 3) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 3) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 4) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 4) Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 4) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 5) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 4) Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt 2) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 2) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 9 ust. 5 pkt 1) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 9 pkt 1) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w harmonogramie prac projektowych, o którym mowa w § 9 ust. 12 Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 9 ust. 5 pkt 2) – 3) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 9 pkt 2) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w harmonogramie prac projektowych, o którym mowa w § 9 ust. 12 Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 9 ust. 5 pkt 4) – 5) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 9 pkt 3) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w harmonogramie prac projektowych, o którym mowa w § 9 ust. 12 Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 9 ust. 5 pkt 6) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 9 pkt 4) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 7 pkt 6 Umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zobowiązań określonych w § 6 Umowy (Gwarancja) – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 6 Umowy,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy/com, z którym/i Wykonawca zawarł umowę, w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 10 Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu tego zobowiązania,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy;

            - Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego i otrzymania odszkodowania w kwocie równej 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy

            - Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu.

            - Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub wystąpienia wad ukrytych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

            - Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

            - Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy.

- Podwykonawstwo

      - Wykaz podwykonawców lub innych podmiotów udostępniających zasoby, na zdolnościach których Wykonawca polegał na zasadach określonych w art. 118-120 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr … do Umowy.

      - Zgodnie z treścią art. 462 ust. 7 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

      - Zmiana podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 1 wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności aneksu do Umowy zawartego w formie pisemnej albo w formie elektronicznej.

      - W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy przed przystąpieniem nowego podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę i zajęcie stanowiska, zgodnie z ust. 2.

      - Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego postępowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

      - W przypadku powierzenia wykonania prac składających się na przedmiot Umowy wyspecjalizowanym podwykonawcom, wykonawca za ich prace będzie odpowiadał przed zamawiającym jak za działania własne. Nie narusza to uprawnienia zamawiającego do skorzystania z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy służącego pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

      - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.

- Ubezpieczenie

- Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w dniu zawarcia Umowy posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota brutto, o której mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 10% tej kwoty.

- Nie później niż w dniu zawarcia Umowy, wykonawca jest zobowiązany przekazać zamawiającemu kopię polisy potwierdzającą zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

- Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia.

- W przypadku, gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w § 13 ust. 1 Umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

- Zmiana umowy

- Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,

- zmiany terminu realizacji, w przypadku:

- działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy lub którego nie można uniknąć  lub któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności w zakresie determinowanym wystąpieniem siły wyższej;

- gdy w czasie realizacji Umowy z winy Zamawiającego wystąpią niedające się przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia uwarunkowania np. organizacyjne, logistyczne, prawne, uniemożliwiające realizację zamówienia.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiana postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy i nie może zostać wprowadzona w celu uniknięcia przepisów ustawy Pzp.

- Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Waloryzacja wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp

- Strony są uprawnione do wprowadzenia zmiany kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, na zasadach określonych w Umowie.

- Minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi co najmniej 5 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy.

- Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: https://stat.gov.pl lub w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby wyżej wymieniony wskaźnik przestał być dostępny, zastosowany zostanie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS.

- Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 powyżej, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie GUS z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana, a poziomem cen materiałów lub kosztów wynikających z komunikatu GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta wykonawcy.

- Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/ poniesienie poszczególnych kosztów w ramach realizacji Umowy, a także na podstawie komunikatów GUS, o których mowa w ust. 3 powyżej.

- Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć 5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, tj. kwoty  …………..  PLN .

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu, pod rygorem nieważności.

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić co 6 miesięcy, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami Umowy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  - przedmiotem Umowy są świadczenia (usługi lub dostawy), objęte zmianą wynagrodzenia i stanowiące niewykonaną część Przedmiotu Umowy;

  - okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.

- Odstąpienie od Umowy lub wypowiedzenie

      - Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W takich przypadkach wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy również w przypadku, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje jej wykonywania, pomimo wezwania zamawiającego sporządzonego w formie pisemnej albo w formie elektronicznej i wyznaczenia w tym celu terminu nie krótszego niż 14 dni,

- Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie wywiązuje się z pozostałych obowiązków określonych w Umowie, przy czym prawo do odstąpienia może zostać wykonane, jeżeli zamawiający wezwał wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni, a mimo upływu tego terminu wykonawca nie zaprzestał naruszeń, ani nie usunął ich skutków,

- w stosunku do wykonawcy, wobec którego wszczęto postępowanie upadłościowe, sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku wykonawcy lub jego znacznej części.

      - Przedmiotowe uprawnienie zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na podstawie Kodeksu cywilnego.

      - Odstąpienie od Umowy będzie dokonane w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia z podaniem przyczyn odstąpienia i stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Z chwilą skutecznego odstąpienia Umowa ulega zakończeniu i z tą chwilą następują skutki odstąpienia od Umowy. Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu wykonania części umowy wynikać będzie z protokołu sporządzonego przez Strony na dzień odstąpienia od Umowy.

- Poufność i ochrona informacji

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych od zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek innych celów bez pisemnej zgody zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że podczas realizowania Umowy:

  - nie będzie zapoznawał się z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp., które nie są związane ze zleconym zakresem prac,

  - nie będzie zabierał, kopiował ani powielał dokumentów i danych, a w szczególności udostępniał ich osobom trzecim,

  - nie będzie informował osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.

- Za osoby trzecie, o których mowa powyżej uważa się osoby, które nie wykonują prac ani nie świadczą usług na rzecz zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji poufnych wyłącznie dla tych pracowników lub współpracowników wykonawcy, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. Wykonawca może przekazać informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej podwykonawcom przy pomocy, których realizuje niniejszą Umowę, o ile zobowiąże uprzednio podwykonawców do przestrzegania zasad poufności określonych w niniejszym paragrafie. Za naruszenie postanowień niniejszego paragrafu przez podwykonawców, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego jak za swoje własne działania i zaniechania.

- Wykonawca zobowiązuje się, że po otrzymaniu informacji poufnych, będzie zapobiegał ich ujawnieniu, publikacji czy też rozpowszechnieniu poprzez zachowanie takiej samej staranności i troski w działaniu jak w przypadku zapobiegania ujawnieniu, publikacji oraz rozpowszechnianiu własnych informacji o podobnym charakterze.

- Wykonawca zobowiązuje się informować przedstawicieli zamawiającego o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji.

- W przypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy, niezależnie od przyczyny, wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu materiałów zawierających ww. informacje i dane, a informacje przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych.

- Nie będą uznawane za poufne informacje, które:

- są lub staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego,

- są już znane wykonawcy, o czym świadczą wiarygodne dowody,

- są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego,

- zostaną przekazane wykonawcy przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą Stroną niniejszej Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.

- Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest ………………………..

- Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników.

- W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie stwierdzają, że postanowienia niniejszego paragrafu nie mogą naruszać bezwzględnie wiążących przepisów prawa, zgodnie z którym umowy zawarte na skutek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Korespondencja, koordynacja i nadzór

- Za nadzór nad realizacją Przedmiotu Umowy oraz współdziałanie i koordynację współdziałania przy jego wykonywaniu, odpowiadają:

- ze strony zamawiającego:

- ………………,  tel. ………………,  e-mail: ………..…….

- ………………, tel. …………….…, e-mail: ………………

- ze strony wykonawcy: ………., tel. …………., e-mail: …………………...

- Wykonawca wyznacza, do wykonania Dokumentacji:

projektantów:

- …….…– branża architektoniczna, nr uprawnień ………., tel. ….., e-mail: …….

- …….…– branża konstrukcyjno-budowlana, nr uprawnień ………., tel. ….., e-mail: …….,

- ……….– branża elektryczna, nr uprawnień ….., tel. …., e-mail: …………,

- ……….– branża sanitarna, nr uprawnień ….., tel. …., e-mail: …………,

- ……….– branża drogowa, nr uprawnień ….., tel. …., e-mail: …………,

posiadających uprawnienia projektowe bez ograniczeń;

oraz

6) ……….. – konsultant/technolog w zakresie projektowania w służbie zdrowia, tel. …………………, e-mail: ……………………

- Przed podpisaniem Umowy, wykonawca złożył zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień, o których mowa w ust. 2, oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana na adres:

- Zamawiającego:

###### Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 62

e-mail: ………………………...

- Wykonawcy:

………..., ul. ………., ….-…..  ………….,

e-mail: ……………………….

- Strony mają prawo do zmiany osób właściwych do współdziałania / koordynacji współdziałania w zakresie wykonywania Umowy, określonych w ust. 1 lub ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyższej zmiany wystarczające jest pisemne albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez konieczności zmiany umowy.

- Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową, będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.

- O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie jej zmiany wymagają aneksu w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, pod rygorem nieważności.

- Strony ustalają, że dla ważności aneksu wymagane jest, aby dokument obejmujący jego treść został odpowiednio – podpisany albo opatrzony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przez obie Strony.

- Strony ustalają, że w przypadku, gdy aneks ma zostać zawarty w formie elektronicznej, dokument elektroniczny obejmujący jego treść i opatrzony kwalifikowanym podpisem powinien zostać przekazany wyłącznie na adresy poczty elektronicznej Stron wskazane w § 18 ust. 5 Umowy.

- Strony będą stosować adresy poczty elektronicznej wskazane w § 18 ust. 5 Umowy także do przesyłania innych niż aneksy dokumentów sporządzanych w formie elektronicznej, zawierających oświadczenia woli składane w imieniu Stron.

- O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony (z wyłączeniem faktur), a wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej albo w formie elektronicznej pod rygorem nieważności. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.

- Wykonawca bez zgody zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej pod rygorem nieważności, nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron / Umowę sporządzono w formie elektronicznej i podpisano przy wykorzystaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

- Integralną część Umowy stanowią:

- załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 2 – Koncepcja rozbudowy Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach dla Etapu I złożona wraz z ofertą,

- załącznik nr 3 - ………………………….,

- załącznik nr 4 - ………………………….,

…………………………						………………………..

WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY

Zgodnie z wykazem osób potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu zawartym w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy, złożonym na etapie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapisy zostaną dostosowane w zależności od formy sporządzenia Umowy (forma sporządzenia Umowy zostanie wskazana przez Zamawiającego).